# PAG MATCH — Process de lancement sur les stores (document de passation)

Document autonome destiné à être transmis. Décrit tout ce qu'il reste à faire pour publier l'app PAG MATCH sur Google Play (puis l'App Store).

Dernière mise à jour : 2026-06-11.

# 1. Contexte en bref

App : PAG MATCH (Padel Active Game) — application mobile de matchmaking padel (Expo / React Native).

Éditeur légal : QUARTZTEC, SARL AU au capital de 100 000 MAD, RC Casablanca n° 521941.

Domaine : pagmatch.com (site vitrine + pages légales en ligne).

Backend : Supabase (hébergé UE — Irlande).

Cible : utilisateurs au Maroc. Android d'abord, iOS en 2ᵉ vague.

# 2. Décisions déjà prises (ne pas remettre en question)

Android d'abord : le projet Android est prêt (build configuré), iOS sera fait plus tard.

Compte développeur de type ORGANISATION (au nom de QUARTZTEC), pas Personnel.

Raison : afficher « QUARTZTEC » comme éditeur (cohérent avec les CGU/confidentialité/CNDP) + éviter l'obligation Google des « 12 testeurs pendant 14 jours » qui s'applique aux comptes Personnels.

Email officiel : support@pagmatch.com (contact stores + modération + support).

# 3. Ce qui est DÉJÀ fait (côté produit — rien à refaire)

✅ Sécurité base de données (RLS), captcha (Cloudflare Turnstile), politique de confidentialité + CGU (in-app et en ligne sur pagmatch.com), suppression de compte in-app, modération (bloquer/signaler), seuil d'âge 18 ans. Tout est en production.

➡️ Le travail restant est surtout administratif et lié aux comptes stores, pas du code.

# 4. PROCESS — à faire dans cet ordre

## 🟥 BLOC A — Démarches administratives (à LANCER EN PREMIER : délais externes)

### A1. Email au domaine — `support@pagmatch.com`

Où : https://www.zoho.com/mail/ (plan gratuit).

Quoi : ajouter le domaine pagmatch.com, vérifier (enregistrement TXT), ajouter les MX de Zoho dans le gestionnaire DNS (BusyRack), créer la boîte support@pagmatch.com, activer la redirection vers une boîte Gmail.

Note DNS : NE PAS toucher l'enregistrement A (216.198.79.1) ni le CNAME `www` → ils font tourner le site. On ne touche qu'aux MX + on ajoute des TXT.

Délai : ~30 min. À faire en premier (nécessaire pour les démarches suivantes).

### A2. Numéro D-U-N-S (identifiant légal international de QUARTZTEC) — GRATUIT

⚠️ Important : le portail D-U-N-S d'Apple NE couvre PAS le Maroc. Au Maroc, passer par le représentant officiel de Dun & Bradstreet :

Inforisk Altares Africa → https://iaa-dnb.com/d-u-n-s-number/

Alternative : https://www.dnb.com/fr-ca/smb/duns/get-a-duns.html

Guide pas-à-pas (ambassade US Maroc) : https://ma.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/153/Step-by-step-on-how-to-apply-for-a-DUNS.pdf

Délai : jusqu'à ~30 jours → à demander dès maintenant.

Sert pour : le compte Google Play Organisation ET le compte Apple plus tard (un seul numéro pour les deux).

Infos à fournir (voir §5 — doivent être identiques au RC).

### A3. Déclaration CNDP (obligation légale au Maroc — loi 09-08)

Où : plateforme CNDP-FORMS sur https://www.cndp.ma/ → page « Formalités / Notifier un traitement » : https://www.cndp.ma/fr/responsabilites/traitement-au-maroc/formalites.html

Quoi : déclarer en ligne le traitement de données. Formulaire F214 (déclaration simplifiée) en principe ; F211 si déclaration normale. Au nom de QUARTZTEC.

Transfert hors Maroc (Supabase UE/Irlande) : à mentionner. L'hébergement UE (RGPD) est favorable. Confirmer auprès de la CNDP si une simple déclaration suffit ou si une autorisation de transfert est requise.

Délai : récépissé délivré sous 24 h après dépôt.

N'empêche pas de soumettre l'app, mais c'est une obligation légale → à lancer en parallèle. Relecture par un juriste marocain conseillée.

## 🟦 BLOC B — Compte Google Play (dès que le D-U-N-S est reçu)

### B1. Créer le compte développeur — type Organisation

Où : https://play.google.com/console/signup

Quoi :

Se connecter avec le compte Google choisi comme propriétaire.

Choisir Organisation.

Payer 25 $ (paiement unique, à vie).

Créer un profil de paiement professionnel avec les infos légales de QUARTZTEC.

Saisir le numéro D-U-N-S.

Vérifier email + téléphone (code OTP).

Réf. : https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13628312

### B2. Vérification d'identité & d'entité

Où : Play Console → Paramètres → Account Verification.

Quoi : fournir pièce d'identité + justificatifs de l'entité. Obligatoire avant de publier.

Réf. : https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10841920

## 🟩 BLOC C — Préparer & publier l'app

### C1. Tests sur appareil réel (gratuits — à faire avant le build final)

Tester la suppression de compte (compte jetable + quelques matchs → vérifier purge + reconnexion impossible + ELO des adversaires intact).

Smoke-test sécurité : un compte B ne doit pas lire les chats privés ni modifier le profil d'un compte A.

Notifications push : tester avec 2 appareils / 2 comptes.

Vérifier qu'un compte supprimé ne ressort plus du classement + que la tâche planifiée pg_cron est active.

### C2. Builder l'application (AAB)

Doc : https://docs.expo.dev/build/setup/

Commandes :

npm install -g eas-cli
  eas login
  eas build --platform android --profile production

Récupérer le fichier .aab.

### C3. Remplir la fiche Play Console

Data Safety (déclaration des données collectées — doit être cohérente avec la politique de confidentialité).

URL de politique de confidentialité : https://www.pagmatch.com/confidentialite *(déjà en ligne)*.

Classification de contenu (questionnaire IARC).

Description, captures d'écran, icône, catégorie.

### C4. Soumettre

eas submit --platform android (ou upload manuel de l'AAB).

Publier d'abord en test interne, puis en production.

## 🍎 BLOC D — iOS (2ᵉ vague — réutilise le même D-U-N-S)

Apple Developer Program → Organization : https://developer.apple.com/programs/enroll/ — 99 $/an, même D-U-N-S que Google (Apple peut téléphoner pour vérifier l'entité).

Créer l'app dans App Store Connect : https://appstoreconnect.apple.com

Générer la clé APNs (notifications push iOS).

Compléter eas.json (submit.production : appleId, ascAppId, appleTeamId).

Privacy Nutrition Labels + URL de confidentialité.

Tester la suppression de compte AVANT soumission (le validateur Apple l'essaie — motif de rejet classique).

eas build --platform ios (pas de Mac nécessaire, build dans le cloud) → eas submit --platform ios.

# 5. Infos QUARTZTEC à préparer (à garder identiques partout)

⚠️ Le nom et l'adresse doivent être identiques à l'identique sur le D-U-N-S, Google Play, Apple et la CNDP. Toute divergence (abréviation, accent, adresse) = vérification rejetée. Se caler sur le libellé exact du RC Casablanca 521941.

Nom légal : QUARTZTEC, SARL AU (capital 100 000 MAD)

RC : Casablanca n° 521941

ICE de la société : _________________ (à renseigner — le D-U-N-S en est l'équivalent international)

Adresse du siège : _________________ (telle qu'au RC)

Téléphone société : _________________

Email : support@pagmatch.com

Site web : pagmatch.com

Représentant légal (nom + fonction) : _________________

# 6. Récapitulatif des délais

| Tâche | Lien | Délai |
| --- | --- | --- |
| Email domaine (Zoho) | zoho.com/mail | ~30 min |
| D-U-N-S (Inforisk, Maroc) | iaa-dnb.com/d-u-n-s-number | jusqu'à ~30 j |
| CNDP | cndp.ma (CNDP-FORMS) | récépissé 24 h après dépôt |
| Compte Play Organisation + vérif | play.google.com/console/signup | quelques heures → jours |
| Tests device | — | ~½ journée |
| Build + fiche + soumission | docs.expo.dev | ~1 journée |

Chemin critique = le D-U-N-S. Tout le reste peut avancer en parallèle pendant son obtention.

# 7. Plan B si le D-U-N-S est trop long

Le D-U-N-S n'est pas obligatoire pour lancer — il l'est seulement pour le compte Organisation. On peut créer un compte Google Play Personnel (sans D-U-N-S) et lancer plus vite, MAIS :

obligation de 12 testeurs pendant 14 jours consécutifs avant la production,

le store affiche un nom personnel (pas QUARTZTEC),

compte non convertible en Organisation ensuite (il faudrait tout recréer).

→ Décision actuelle : on garde le cap Organisation (demande D-U-N-S lancée, on avance sur tout le reste en parallèle). On ne bascule sur le Personnel que si le D-U-N-S tarde au point de bloquer le lancement.

# 8. Première action concrète

Créer l'email support@pagmatch.com (Zoho).

Avec cet email, déposer la demande D-U-N-S chez Inforisk (iaa-dnb.com).

Déposer la déclaration CNDP.

Pendant l'attente du D-U-N-S : tests device + préparation de la fiche Play (captures, description, Data Safety).